Tổng quan roadmap

PHASE 0  → Chốt scope & chuẩn bị

PHASE 1  → Docker + project skeleton

PHASE 2  → Database

PHASE 3  → Authentication

PHASE 4  → Layout & Routing

PHASE 5  → Bản đồ

PHASE 6  → Quản lý trạm

PHASE 7  → Đề xuất trạm

PHASE 8  → "Đề xuất của tôi"

PHASE 9  → Admin User

PHASE 10 → Admin Station

PHASE 11 → Admin Proposal

PHASE 12 → Excel

PHASE 13 → Validation & Security

PHASE 14 → UI/UX

PHASE 15 → Test tổng thể

PHASE 16 → Production Docker

PHASE 0 — Chốt phạm vi

Thời gian

30–60 phút

Việc cần làm

Chốt chính xác 3 loại dữ liệu:

User

Station

Station Proposal

Chốt trạng thái:

Station

ACTIVE

DEPLOYING

Proposal

PENDING

REVIEWING

APPROVED

REJECTED

User

ACTIVE

LOCKED

Role

USER

ADMIN

Kết quả cần đạt

Có một tài liệu ngắn mô tả:

User làm được gì?

Admin làm được gì?

Station gồm những gì?

Proposal gồm những gì?

Không bắt đầu code nếu các phần này còn thay đổi liên tục.

PHASE 1 — Docker + Project Skeleton

Thời gian

1–2 giờ

Tạo cấu trúc:

station-management/

│

├── frontend/

├── backend/

├── database/

│

├── docker/

│

├── docker-compose.yml

├── .env

├── .env.example

└── README.md

Thiết lập 3 container:

frontend

backend

mysql

Frontend

React + Vite.

Phải có:

- Hot reload

- Source volume

- Port development

Backend

Node + Express.

Phải có:

- Hot reload

- Source volume

- Port development

MySQL

Phải có:

- Database

- User

- Password

- Volume

Test

Chạy:

docker compose up

Kiểm tra:

Frontend → mở được

Backend → response được

MySQL → kết nối được

Kết quả cần đạt

Một lệnh khởi động được toàn bộ môi trường development.

Đây là checkpoint #1.

PHASE 2 — Database

Thời gian

1–2 giờ

Thiết kế 3 bảng chính.

users

stations

station_proposals

users

id

full_name

email

phone

password_hash

role

status

created_at

updated_at

stations

id

name

latitude

longitude

address

status

description

created_at

updated_at

station_proposals

id

user_id

latitude

longitude

owner_name

owner_phone

address

area

land_type

description

status

created_at

updated_at

Thiết lập:

users 1 ───── N station_proposals

Seed dữ liệu

Tạo:

1 admin

2–5 users

5–10 stations

3–5 proposals

Kết quả

Có database với dữ liệu demo.

Checkpoint:

MySQL

↓

users

stations

station_proposals

↓

Có dữ liệu mẫu

PHASE 3 — Authentication

Thời gian

2 giờ

Làm:

Register

Login

Logout

Get current user

Backend:

POST /auth/register

POST /auth/login

GET  /auth/me

Authentication dùng JWT.

Password:

Plain password

↓

Hash

↓

Database

Không lưu plaintext.

Middleware

Request

↓

JWT?

├── No → 401

└── Yes

↓

User

Role middleware

USER

ADMIN

Test

Kiểm tra:

- User đăng ký

- User login

- Sai password

- Token không hợp lệ

- Token hết hạn

- User gọi API admin

- Admin gọi API admin

Kết quả

Có hệ thống đăng nhập/phân quyền hoạt động.

Checkpoint #2:

Có thể login và backend biết chính xác user là ai.

PHASE 4 — Frontend Layout + Routing

Thời gian

1–1.5 giờ

Tạo routing:

/login

/register

/map

/my-proposals

/profile

/admin

/admin/users

/admin/stations

/admin/proposals

Tạo 3 layout:

PublicLayout

UserLayout

AdminLayout

Protected route:

Chưa login

↓

/login

USER

↓

User pages

ADMIN

↓

Admin pages

Kết quả

Có navigation hoàn chỉnh và phân biệt User/Admin.

PHASE 5 — Bản đồ

Thời gian

2–3 giờ

Đây là một trong những phase quan trọng nhất.

Dùng:

React Leaflet

+

OpenStreetMap

Tạo /map.

Map phải làm được

Hiển thị map

↓

Hiển thị station

↓

Hiển thị proposal

↓

Click marker

↓

Popup thông tin

Marker

ACTIVE

→ Xanh

DEPLOYING

→ Vàng

PROPOSAL

→ Màu riêng

Filter

☑ Đang hoạt động

☑ Đang triển khai

☑ Đang đề xuất

Kết quả

Đăng nhập → mở Map → nhìn thấy dữ liệu thực từ database trên bản đồ.

Checkpoint #3:

Có bản đồ + marker thật từ database.

PHASE 6 — Station Management

Thời gian

1.5–2 giờ

Backend:

GET

POST

PUT

DELETE

Frontend:

Station list

Station detail

Station create

Station edit

Station delete

Form:

Tên trạm

Latitude

Longitude

Địa chỉ

Trạng thái

Mô tả

Quan trọng

Sau khi Admin thêm trạm:

Admin tạo station

↓

Database

↓

Map reload

↓

Marker xuất hiện

Kết quả

Admin có thể CRUD station và map phản ánh dữ liệu.

PHASE 7 — Đề xuất trạm

Thời gian

2–3 giờ

Đây là core business flow.

Luồng:

User

↓

Map

↓

Click vị trí

↓

Lấy Lat/Lng

↓

Mở form

↓

Nhập thông tin

↓

Submit

↓

API

↓

Database

↓

Proposal marker

Form:

Latitude          readonly

Longitude         readonly

Họ tên chủ MB

Số điện thoại

Địa chỉ

Diện tích

Loại mặt bằng

Ghi chú

Validation

Bắt buộc tối thiểu:

Latitude

Longitude

Owner name

Phone

Kết quả

User click một vị trí bất kỳ trên map → nhập thông tin → gửi → điểm Đang đề xuất xuất hiện.

Checkpoint #4:

Đây chính là demo quan trọng nhất của hệ thống.

PHASE 8 — My Proposals

Thời gian

1–1.5 giờ

Tạo:

/my-proposals

Có 2 phần:

Danh sách

+

Bản đồ

Danh sách:

ID

Vị trí

Ngày tạo

Trạng thái

Filter:

PENDING

REVIEWING

APPROVED

REJECTED

Quy tắc cực quan trọng

User A:

GET /my-proposals

chỉ được thấy:

user_id = A

Không được lấy toàn bộ proposal rồi filter ở frontend.

Kết quả

User có thể quản lý các đề xuất của chính mình.

PHASE 9 — Admin User Management

Thời gian

1.5–2 giờ

Tạo:

/admin/users

CRUD:

List

Create

Edit

Delete

Thêm:

Lock

Unlock

Change role

Danh sách:

Họ tên

Email

Phone

Role

Status

Ngày tạo

Actions

Kết quả

Admin quản lý được toàn bộ tài khoản.

PHASE 10 — Admin Station Management hoàn chỉnh

Thời gian

1–1.5 giờ

Bổ sung:

- Search

- Filter status

- Pagination

- Xem chi tiết

- Chọn vị trí trên map khi tạo/sửa

Đặc biệt:

Admin

↓

Click map

↓

Lat/Lng

↓

Station form

thay vì phải nhập tọa độ thủ công.

Kết quả

Station Management đủ để sử dụng thực tế ở mức MVP.

PHASE 11 — Admin Proposal Management

Thời gian

1.5–2 giờ

Tạo:

/admin/proposals

Có:

- List

- Search

- Filter

- Detail

- Edit

- Delete

Filter:

Trạng thái

Người đề xuất

Nếu còn thời gian

Cho Admin thay đổi:

PENDING

↓

REVIEWING

↓

APPROVED / REJECTED

Nếu:

APPROVED

có thể để phase sau tự động chuyển thành Station.

MVP chưa nhất thiết phải làm workflow này.

Kết quả

Admin quản lý toàn bộ đề xuất.

PHASE 12 — Excel

Thời gian

2–3 giờ

Import Station

Luồng:

Admin

↓

Upload Excel

↓

Parse

↓

Validate

↓

Preview

↓

Confirm

↓

Batch Insert

Nên có preview trước khi insert.

Ví dụ:

100 dòng

95 hợp lệ

5 lỗi

Hiển thị:

Dòng 5  → Thiếu tên trạm

Dòng 18 → Latitude không hợp lệ

Dòng 44 → Status không hợp lệ

Export Station

Station list

↓

Filter

↓

Export

↓

Excel

Export Proposal

Tương tự.

Kết quả

Admin có thể:

Excel → Station

Station → Excel

Proposal → Excel

PHASE 13 — Validation + Security

Thời gian

1.5–2 giờ

Kiểm tra toàn bộ API.

Authentication

JWT

Password hash

Token expiration

Authorization

USER

↓

Không truy cập /admin/*

Ownership

User A

↓

Không sửa Proposal của User B

Input validation

Kiểm tra:

Email

Phone

Latitude

Longitude

Status

Required fields

SQL

Không nối chuỗi SQL trực tiếp từ input.

Dùng ORM/query parameterized.

Upload

Excel:

File type

File size

File validation

Kết quả

Không chỉ frontend đẹp mà API cũng có bảo vệ.

PHASE 14 — UI/UX

Thời gian

1–2 giờ

Đây là lúc mới làm đẹp.

Thêm:

- Loading

- Skeleton

- Empty state

- Error message

- Toast

- Confirm delete

- Form validation

- Pagination

- Mobile responsive cơ bản

Ví dụ:

Đang tải...

Không có dữ liệu

Đã lưu thành công

Xóa thành công

Có lỗi xảy ra

Kết quả

Hệ thống không còn cảm giác "demo code".

PHASE 15 — Test End-to-End

Thời gian

2 giờ

Test theo đúng nghiệp vụ thực tế.

Test User

Register

↓

Login

↓

Map

↓

Click vị trí

↓

Proposal

↓

Submit

↓

Marker

↓

My proposals

↓

Edit

↓

Delete

Test Admin

Login

↓

Users

↓

CRUD

↓

Lock user

↓

Station

↓

CRUD

↓

Import

↓

Export

↓

Proposal

↓

CRUD

Test permission

User → Admin API

→ MUST FAIL

User A → Proposal B

→ MUST FAIL

Test Docker

docker compose down

docker compose up

Kiểm tra:

Database vẫn còn dữ liệu.

Kết quả

Có một bản MVP có thể demo ổn định.

PHASE 16 — Production Docker

Thời gian

1.5–3 giờ

Tách:

Development

và:

Production

Development:

Hot reload

Volume source

Production:

Build

No source volume

Production mode

Nếu deploy VPS:

Internet

↓

Domain

↓

Server

↓

Docker

├── Frontend

├── Backend

└── MySQL

Có thể thêm reverse proxy sau nếu cần.

Kết quả

docker compose up -d

→ hệ thống chạy trên server.

Tổng thời gian

| Phase | Nội dung | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| 0 | Scope | 0.5h |
| 1 | Docker | 1.5h |
| 2 | Database | 1.5h |
| 3 | Auth | 2h |
| 4 | Frontend routing | 1h |
| 5 | Map | 2.5h |
| 6 | Station | 1.5h |
| 7 | Proposal | 2.5h |
| 8 | My proposals | 1h |
| 9 | Admin User | 1.5h |
| 10 | Admin Station | 1h |
| 11 | Admin Proposal | 1.5h |
| 12 | Excel | 2.5h |
| 13 | Security | 1.5h |
| 14 | UI/UX | 1.5h |
| 15 | Test | 2h |
| 16 | Production | 2h |
| Tổng |  | ~26h |